ПРОЕКТ

Рахівська міська рада

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року №\_\_\_\_

м. Рахів

Про затвердження Програми капітального

ремонту мереж теплопостачання в м.Рахів

на 2018-2019 роки

Відповідно до Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, з метою покращення функціонування мереж теплопостачання для надання якісних послуг мешканцям м.Рахів, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму капітального ремонту мереж теплопостачання в м.Рахів на 2018-2019 роки згідно додатку.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування та постійну комісію з питань бюджету, тарифів і цін.

Міський голова В.В. Медвідь

|  |
| --- |
| Додаток до рішення міської ради  \_\_\_\_\_сесії 7-го скликання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_р. №\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРОГРАМА**

**капітального ремонту мереж теплопостачання м.Рахів на**

**2018-2019 роки**

**1.Загальні положення**

Програма капітального ремонту мереж теплопостачання м.Рахів розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про концесії”, „Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності”.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем в житлово-комунальній сфері м.Рахів є проблема централізованого теплопостачання мешканців м.Рахів. Відсутність фінансування запланованих заходів призвело до значного погіршення стану мереж.

Аналізуючи експлуатацію системи теплопостачання за попередні роки основними проблемними питаннями є:

- незадовільний технічний стан обладнання теплових пунктів, мереж теплопостачання;

- відсутній рівень оснащеності теплоспоживального обладнання засобами автоматизації з погодним регулюванням енергоспоживання будівель житлового та бюджетного секторів;

- потреба у модернізації генеруючого обладнання з використанням енергоефективного обладнання.

**2.Загальна характеристика мережі теплопостачання м.Рахів**

Місто Рахів єдине в Закарпатській області де збереглося централізоване теплопостачання. Система теплопостачання м.Рахів побудована в 70-х роках минулого століття. Теплопостачання відбувається від котельні, що належить ТзОВ „БІОТЕС”, яка працює на біопаливі (дерев’яна тріска). Для передачі і розподілу теплової енергії у місті функціонує розгалужена система магістральних та розподільчих теплових мереж, загальна протяжність яких становить 7,2 км та експлуатується понад 30 років. Діаметр трубопроводів існуючих мереж від 300 до 50 мм.

Мережі мають моральний та фізичний знос. При існуючому стані системи теплопостачання необхідно відмінити наявність дефіциту теплової енергії та надання неякісних послуг.

З метою покращення надання послуг з теплопостачання міською радою в 2014 році прийнято рішення про передачу об’єктів теплопостачання в концесію. За період концесії Концесіонер (ТзОВ „БІОТЕС”) згідно інвестиційної Програми вклав значні кошти в будівництво та модернізацію котельні. Однак мережі теплопостачання потребують капітального ремонту. Концесійний договір передбачає, що за рахунок бюджетів різних рівнів при двохсторонній згоді, можливе покращення мереж теплопостачання.

**3. Мета Програми**

Метою Програми є покращення фізичного стану мереж теплопостачання.

Програмою передбачено забезпечення виконання комплексу робіт та першочергових заходів на 2018-2019 роки спрямованих на відновлення та поліпшення експлуатаційних показників мереж теплопостачання м.Рахів.

**4.Завдання Програми**

З метою зменшення витрат теплової енергії при її транспортуванні та забезпечення надійності роботи системи теплопостачання заплановано виконати капітальний ремонт теплових мереж та будівництво нових для оптимізації схеми теплопостачання міста.

Утримання в належному стані мереж теплопостачання потребує впровадження комплексних заходів з:

- заміни мереж теплопостачання які експлуатуються більше тридцяти років та вичерпали свій ресурс;

- заміни теплоізоляції на мережах теплопостачання та запірної арматури;

- встановлення засобів обліку теплопостачання;

- заміни трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані.

Виконання заходів дозволить зменшити втрати тепла до 40%, що значно покращить якість надання послуг, зменшить витрати на енергоресурси та вплине на формування тарифів.

**5.Етапи виконання Програми**

Програма розрахована на два роки – 2018-2019 роки.

**6.Фінансування та механізми реалізації Програми**

Фінансування Програми здійснюється адресно в рамках затверджених щорічних бюджетних призначень за рахунок міського, державного, обласного бюджетів та інших джерел незаборонених законодавством.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Н­азва заходів | Джерела фінансування | Обсяги фінансування  млн. грн. | Роки | |
| 2018 | 2019 |
| 1 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання | міський,  обласний,  державний  бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Заміна теплоізоляції мереж теплопостачання | міський,  обласний,  державний  бюджет | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Заміна трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані | міський,  обласний,  державний  бюджет | 7,0 | 3,0 | 4,0 |
| 4 | Встановлення засобів обліку теплопостачання | міський,  обласний,  державний  бюджет | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
|  | Всього |  | 32,4 | 15,7 | 16,7 |

**7. Виконавці Програм**

Забезпечують виконання Програм виконавчий комітет міської ради та товариство з обмеженою відповідальністю „БІОТЕС”.

Секретар ради Д.Д.Брехлічук