

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 січня 2021 року №1

м. Рахів

Про підготовку міста на випадок

паводкових та надзвичайних

ситуацій в 2021-2022 рр.

З метою підготовки міста до випадків паводкових та надзвичайних ситуацій, керуючись статтею 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити склад міського штабу по координації дій на випадок паводкових ситуацій (додаток №1).

2. Затвердити план проведення ліквідаційних робіт та залучення техніки на найбільш небезпечних ділянках на випадок надзвичайних ситуацій(додаток №2).

3. Затвердити склад мобільних груп, чисельність техніки, їх власників, задіяної в процесі рятувальних робіт (додаток №3).

4. Затвердити план заходів по попередженню катастрофічних наслідків від можливих паводків та зсувів по м. Рахів на 2021-2022 рр. (додаток №4).

5. Затвердити розрахунок створення першочергового резерву матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації підтоплень на території м.Рахів (додаток №5).

6. Голові виконкому у випадку виникнення надзвичайної ситуації створити робочу комісію для обстеження дворогосподарств (за заявами громадян) та об’єктів комунальної власності які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації і надати в райдержадміністрацію акти обстеження.

7. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, створити відповідні штаби та робочі групи на місцях, закріпити наявну техніку по залученні в процесі виконання плану протипаводкових заходів.

8. Рекомендувати керівникам ДП «Рахівське ЛДГ» та Карпатського біосферного заповідника вжити невідкладних заходів по розчистці гірських потоків на території міста та поза її зоною.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова В.МЕДВІДЬ

|  |
| --- |
| Додаток №1  до рішення міськвиконкому  від 16.01.2021 р. №1 |

**С К Л А Д**

штабу по координації дій на період можливих паводків

по Рахівській міській раді

1. Медвідь Віктор Васильович

міський голова - голова штабу

2. Бочкор Петро Юрійович

перший заступник міського голови - заступник голови штабу

3. Кокіш Василь Юрійович

ст. дільничний офіцер поліції сектору

превенції патрульної поліції Рахівського ВП

Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області - член штабу

4. Думин Юрій Юрійович

директор МКП “Рахівкомунсервіс” - член штабу

5. Веклюк Василь Васильович

начальник КП ”Рахівтепло” - член штабу

Секретар виконкому Д.БРЕХЛІЧУК

|  |
| --- |
| Додаток №2  до рішення міськвиконкому  від 16.01.2021 р. №1 |

П Л А Н

проведення ліквідаційних робіт та залучення техніки на найбільш небезпечних ділянках на випадок надзвичайних ситуацій від паводку та зсувів в м. Рахів на 2021-2022 рр.

Потік “Вільшоватий” - екскаватор 1 шт. КП „Рахівтепло”

самоскид 1 шт. МКП ”Рахівкомунсервіс”

погрузчик Т-156 ТзОВ «БІОТЕС»

особовий склад 5 чол. Згідно списку

Потік “Камінний” - екскаватор 1 шт. КБЗ

„Кр.Плесо” автомобіль КРАЗ 1 шт. КБЗ

„Підділ” особовий склад 8 чол. Згідно списку

Потік „Сільський” Екскаватор ЕД-3322-1 шт. ТЗоВ «БІОТЕС»

вул. Довженка Самоскид ЗІЛ-130 – 1 шт.

Автокран КС-3575 ЗАТ «ВЕРХОВИНА»

Потік “Вільшинський” - екскаватор 1 шт. ДП «Рахівське ЛДГ»

самоскид 2 шт. ДП «Рахівське ЛДГ»

автогрейдер ДП «Рахівське ЛДГ»

особовий склад 6 чол. Згідно списку

Потік “Буркут” - екскаватор 1 шт. МКП Рахівкомунсервіс”

Потік “Русол” самоскид 1 шт. МКП ”Рахівкомунсервіс”

вул.Партизанська погрузчик 1 шт. МКП ”Рахівкомунсервіс”

вул.Перемоги особовий склад 5 чол. Згідно списку

Секретар виконкому Д.БРЕХЛІЧУК

|  |
| --- |
| Додаток №3  до рішення міськвиконкому  від 16.01.2021 р. №1 |

**С К Л А Д**

мобільних груп міста Рахів, на випадок осінньо-зимових та зимово-весняних паводків 2021-2022 рр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ім’я, по батькові | Домашня адреса | Техніка, державний номер |
| Ланка №1:  Потік „Вільшинський”  ДП «Рахівське ЛДГ» | 1.Кабаль Р.В.  2.Мартиш М.В.  3.Мільчевич І.С.  4.Шемота П.Ю.  5.Баранюк М.М.  6.Костенюк В.В. | м. Рахів, вул. Довженка,127  с. Богдан, вул. Шевченка, 3а  с. Богдан, вул.Довбуша, 27  м. Рахів, вул. Київська,171  с. Видричка,  вул. Л.Українки, 157  м. Рахів, вул. Воз’єднання,31 | Екскаватор-1шт.  Самоскид-2шт.  Автогрейдер-1 шт. |
| Ланка №2 : “Камінний” потік  “Кр. Плесо” потік “Підділ”  Карпатський Б3 | 1.Гречук М.І.  2.Боднар П.Ю.  3. Козурак М.Ю.  4.Розній П.Ю.  5.Бендик І.Д.  6.Сас-Думен М.М.  7. Брана Р.Б.  8.Боднар В.І. | м. Рахів, вул. І.Франка 16/9  с. Костилівка,  вул. Довбуша,35  с. Костилівка,  вул. Б.Хмельниц.,64  м.Рахів, вул. Буркут,144  м.Рахів, вул.Миру,241  м.Рахів, вул. Буркут,95  м.Рахів, вул. Л.Українки, 7  с. Костилівка, вул. Миру, 14 | Екскаватор-1шт.  №АО 013-59  Автомобіль 1шт.  № 42-08 ІКА  Автомобіль КРАЗ- 1шт.  №37-97 ЗАО  Трактор ЮМЗ  № АО 01360 |
| Ланка №3:  Потік вул.Довженка | 1. Барон С.В.  2.Козурак Р.М.  3.Брана І.П.  4.Клімко М.М  5.Кабаль І.І.  6.Пенті І.І. | м. Рахів, вул. Б.Хмельницьк.,78  м. Рахів, вул. Київська 95/2  м.Рахів,вул. Коцюбинського,28  м.Рахів, вул.Б.Хмельницького,88/3  м. Рахів, вул. Тичини, 43  м.Рахів,  вул. Хмельницького,113/8 | Екскаватор  ЕД – 3322  Самоскид  ЗІЛ-130  Автокран КС-3575  ЗАТ „Верховина” |
| Ланка №4:  Потік “Вільшоватий “ | 1.Рачинський З.В.  2.Годинко М.І.  3.Штефура І.Ю.  4. Леле І.І.  5.Гільтяюк В.М. | м. Рахів, вул. Миру,31/4  м. Рахів, вул. Київська 176а  м. Рахів, вул. Київська 143  м. Рахів, вул. Буркут, 93  м. Рахів, вул. Вільшинський,4 | Екскаватор ЮМЗ-1шт  КП „Рахівтепло”  Самоскид-1шт “Рахівкомунсервіс”  Погрузчик Т-156 |
| Ланка №5:  потік “Буркут”  Потік “Русол”  вул.Партизанська  вул.Перемоги | 1.Думин Ю.Ю.  2.Молдавчук В.В.  3.Козурак О.В.  4.Беркела І.В.  5.Думин І.І. | м. Рахів, вул. Миру, 222  м. Рахів, вул. Вербник,21  м. Рахів, вул. Київська, 111 «а»  м. Рахів, вул. Довженка,271  м. Рахів, вул. Київська, 165 | Погрузчик – 1шт.. МКП„Рахівкомунсервіс”  Автомобіль-2шт. Екскаватор-1шт.  МКП„Рахівкомунсервіс” |

Секретар виконкому Д.БРЕХЛІЧУК

|  |
| --- |
| Додаток №4  до рішення міськвиконкому  від 16.01.2021 р. №1 |

З А Х О Д И

по попередженню катастрофічних наслідків від можливих

паводків та зсувів по м. Рахів на 2021-2022 рр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходів | Строк виконання | Виконавець |
| 1. | Роботи по розчистці та регуляції потоків:  Буркут, Вільшинський, Довженка | 2021-2022 рр. | МКП „Рахівкомунсервіс”  Думин Ю.Ю. |
| 2. | Роботи по розчистці водопропускних споруд по  вул. Миру | 2021-2022 рр. | Облавтодор,  Небога П.М.  МКП „Рахівкомунсервіс”  Думин Ю.Ю. |
| 3. | Роботи по розчистці водопропускних споруд по вул. :  Довженка, Партизанська, Перемоги | 2021-2022 рр. | МКП „Рахівкомунсервіс”  Думин Ю.Ю. |
| 4. | Розчистка водохідних канав та русел по вулиці: Вербник, Перемоги, Партизанська, Кармелюка | 2021-2022 рр. | МКП „Рахівкомунсервіс”  Думин Ю.Ю. |
| 5. | Розчистка водохідних канав та русел по вулиці: Теринтинська, Київська | 2021-2022 рр. | МКП „Рахівкомунсервіс”  Думин Ю.Ю. |

Секретар виконкому Д.БРЕХЛІЧУК

|  |
| --- |
| Додаток №5  до рішення міськвиконкому  від 16.01.2021 р. №1 |

РОЗРАХУНОК

створення першочергового резерву матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації підтоплень на території м. Рахів

1. Мішки – 2 тис. шт.

2. Канати металеві – 50 пог. м

3. Дизельне паливо – 400 л

4. Бензин – 400 л

4. Пісок – 40 м3

5. Гравійно-піщана суміш – 20 м3

Секретар виконкому Д.БРЕХЛІЧУК