ПРОЄКТ



У К Р А Ї Н А

Р А Х І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

 Р А Х І В С Ь К О Г О Р А Й О Н У

З А К А Р П А Т С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

**\_\_\_\_\_\_ сесія восьмого скликання**

Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року №\_\_

м. Рахів

Про затвердження Програми відновлення

фонду захисних споруд цивільного захисту

Рахівської ТГ у 2024 – 2028 роках

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», указів Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» (із змінами), від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за №879/32331, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації 21.03.2024 №26 «Про Програму відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту району у 2024 – 2028 роках», з метою виконання заходів щодо відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту та підтримання їх у готовності до використання за призначенням, Рахівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту Рахівської ТГ у 2024 – 2028 роках, згідно додатку.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, тарифів і цін.

В.п. міського голови,

секретар ради та виконкому Євген МОЛНАР

|  |
| --- |
| Додатокдо рішення міської ради---ї сесії 8-го скликання від ---. 2024 р. №--- |

**ПРОГРАМА**

**відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту району**

**у 2024 – 2028 роках**

**Вступ**

Програма відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту Рахівської ТГ у 2024 – 2028 роках (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (із змінами), Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», наказу МВС України від 09 липня 2018 року №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Основним завданням підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту є організація відновлення захисних споруд цивільного захисту Рахівської територіальної громади та забезпечення їх необхідним технічним обладнанням, засобами та інвентарем.

**1. Загальні положення**

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала широкомасштабну військову агресію проти України. Відповідним Указом Президента України введено воєнний стан в Україні. Захисні споруди є основним засобом колективного захисту населення та працівників об’єктів, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, а також планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного захисту та забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту.

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів із надання підтримки, спрямованої на створення правових, фінансових, економічних та інших умов для утримання захисних споруд цивільного захисту їх балансоутримувачами та якісного здійснення ними захисту працівників та населення від засобів ураження.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму

Військова агресія російської федерації проти України призвела до нагальної потреби у розв’язанні проблеми забезпечення безпеки населення від дії засобів ураження з метою збереження життя та здоров’я мешканців Рахівської ТГ в умовах воєнного стану.

На сьогодні виникла нагальна потреба у приведенні у належний технічний стан об’єктів захисту населення від загроз воєнного, техногенного та природного характеру, які несуть загрозу для населення територіальної громади. Одним із шляхів вирішення зазначених завдань є комплекс заходів, спрямованих на забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням у період дії воєнного або надзвичайного стану, виникнення іншої загрози природного або техногенного характеру.

**3. Мета Програми**

Основною метою Програми є відновлення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які розташовані на території Рахівської ТГ, і забезпечення їх належного стану та облаштування необхідним технологічним обладнанням, засобами та інвентарем, а також будівництво нових захисних споруд.

**4. Строки та джерела фінансування Програми**

Термін реалізації Програми – упродовж 2024 – 2028 років.

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних коштів балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2 до Програми.

**5. Завдання і заходи Програми**

Перелік заходів і завдань з виконання Програми, строки виконання, обсяги та джерела фінансування визначено у додатку 3 до Програми.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу забезпечити поліпшення матеріально-технічного стану захисних споруд цивільного захисту, що розташовані на території Рахівської ТГ, у тому числі виконання робіт з облаштування засобів доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп до відповідних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, врахування потреб осіб із інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.

**6. Очікувані результати, ефективність Програми**

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є забезпечення готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту для укриття населення.

**7. Координація та контроль за виконанням Програми**

Виконавцями Програми є:

Рахівська міська рада;

Відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці;

фінансовий відділ;

балансоутримувачі (підприємства, установи, організації) захисних споруд цивільного захисту.

Організацію та координацію виконання Програми здійснює відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці.

Відповідальними за подання інформації про стан виконання Програми є виконавці Програми, які забезпечують реалізацію заходів Програми та інформують про хід виконання Програми керівництво Рахівської міської ради, щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці узагальнює інформацію про результати реалізації заходів Програми та інформує районну державну адміністрацію – районну військову адміністрацію про хід виконання завдань Програми щокварталу до 10числа місяця, наступного за звітним кварталом**.**

**Додаток 1**

**до Програми**

**ПАСПОРТ**

Програми відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту

Рахівської ТГ у 2024 – 2028 роках

|  |  |
| --- | --- |
| Підстава для розроблення Програми | Закон України „Про правовий режим воєнного стану”, Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 38 „Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту”, наказ МВС України від 09 липня 2018 року № 579 „Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту” |
| Ініціатор розроблення Програми (розробник Програми) |  Відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці |
| Відповідальні виконавці та розпорядники коштів Програми | Рахівська міська рада; Відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці; фінансовий відділ;балансоутримувачі (підприємства, установи та організації) |
| Термін реалізації Програми | 2024 – 2028 роки |
| Джерело фінансування (фінансове забезпечення Програми) | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 12 562 500,00 гривень  |

**Додаток 2**

**до Програми**

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту Рахівської ТГ у 2024 – 2028 роках

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми | Строки реалізації | Всього |
| 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2024 – 2028 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 2 512 500,0 | 2 512 500,0 | 2 512 500,0 | 2 512 500,0 | 2 512 500,0 | **12 562 500,00** |
| Державний бюджет  | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | **6 250 000,00** |
| Обласний бюджет | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |  **62 500,00** |
| Міський бюджет, інші джерела фінансування | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | **6 250 000,00** |

**Додаток 3**

**До Програми**

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

 Програми відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту Рахівської ТГ

у 2024 – 2028 роках

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Назва заходу | Відповідальнівиконавці | Строк виконання заходів | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування (гривень) | Очікувані результати |
| 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Всього |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція, капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (інженерних комунікацій, системи оповіщення і зв’язку, прокладання мережі Інтернет, систем вентиляції і фільтровентиляції тощо), споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів | Рахівська міська рада; Відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці; фінансовий відділ;балансоутримувачі (підприємства, установи та організації) | 2024 – 2028 роки | Державний,обласний, міський бюджет,інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | **502 500,00**державний**250 000,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **502 500,00**державний**250 000,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **502 500,00**державний**250 000,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **502 500,00**державний**250 000,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **502 500,00**державний**250 000,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **2 512 500,00**державний**1 250 000,00**обласний**12 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**1 250 000,00** | Відновлення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та приведення їх у готовність до використання за призначенням для укриття населення та працівників об’єктів. Забезпечення доступу до них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 2. | Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту, відновлення (ремонт) споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів | Рахівська міська рада; Відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці; фінансовий відділ; балансоутримувачі (підприємства, установи та організації) | 2024 – 2028 роки | Державний,обласний, міський бюджет,інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **1 262 500,00**обласний**12 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**1 250 000,00** | Відновлення об`єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та приведення їх у готовність до використання за призначенням для укриття населення та працівників об’єктів.Забезпечення доступу до них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 3. | Придбання обладнання, приладів, матеріалів та інвентарю для облаштуванняфонду захисних споруд цивільного захисту | Рахівська міська рада; Відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці; фінансовий відділ; балансоутримувачі (підприємства, установи та організації) | 2024 – 2028 роки | Державний,обласний, міський бюджет,інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **252 500,00**обласний**2 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**250 000,00** | **1 262 500,00**обласний**12 500,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**1 250 000,00** | Забезпечення об`єктів фонду ЗСЦЗ: первинними засобами пожежогасіння, обладнання їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації; засобами життєзабезпечення; інвентарем;врахування потреб осіб із інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху |
| 4. | Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття). Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи та інші супутні послуги | Рахівська міська рада; балансоутримувачі (підприємства, установи та організації); відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці; фінансовий відділ;  | 2024 – 2028 роки | Державний,обласний, міський бюджет,інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | **1 491 250,00**державний**1 000 000,00**обласний**3 750,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**487 500,00** | **1 491 250,00**державний**1 000 000,00**обласний**3 750,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**487 500,00** | **1 491 250,00**державний**1 000 000,00**обласний**3 750,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**487 500,00** | **1 491 250,00**державний**1 000 000,00**обласний**3 750,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**487 500,00** | **1 491 250,00**державний**1 000 000,00**обласний**3 750,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**487 500,00** | **7 456 250,00**державний**5 000 000,00**обласний**18 750,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**2 437 500,00** | Нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту  |
| 5. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та виготовлення технічної документації | Рахівська міська рада; балансоутримувачі (підприємства, установи та організації); відділ з питань управління комунальною власністю, цивільного захисту та охорони праці; фінансовий відділ | 2024 – 2028 роки | Державний,обласний, міський бюджет,інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | **13 750, 00**обласний**1 250,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**12 500,00** | **13 750, 00**обласний**1 250,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**12 500,00** | **13 750, 00**обласний**1 250,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**12 500,00** | **13 750, 00**обласний**1 250,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**12 500,00** | **13 750, 00**обласний**1 250,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**12 500,00** | **68 750,00**обласний**6 250,00**міський бюджет та інші джерела фінансу-вання**62 500,00** | Підготовка та виготовлення необхідної документації, у тому числі з технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту |
|  | **ВСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 562 500,00** |  |

В.п. міського голови,

секретар ради та виконкому Євген МОЛНАР